合肥市住房租赁发展股份有限公司

东方大厦钢结构工程施工项目

比  选  文  件

采 购 人：合肥市住房租赁发展股份有限公司

日    期： 2021 年 7 月 21 日

目  录

第一章 比选公告	3

第二章 服务商须知	8

第三章 评审办法	11

第四章 合同内容	12

第五章 响应文件格式	22

# 比选公告

## 项目简介

1.1 项目名称：合肥市住房租赁发展股份有限公司东方大厦钢结构工程施工项目

1.2 采 购 人：合肥市住房租赁发展股份有限公司

1.3 项目概况：东方大厦位于合肥市长江东大街与明光路交口东北角，本次招标内容为屋面钢结构工程施工，具体详见图纸。

## 比选说明

2.1 采购方式：公开比选

2.2 资金来源及比例：企业自筹

2.3 比选范围：东方大厦屋面钢结构工程施工

2.4 最高限价：人民币30万元

2.5 计划工期：计划开工日期2021年8月1日（实际开工日期以采购人通知的为准）。中标通知书下发后5日历天内完成施工方案编制；15日历天内完成各项行政许可审批手续办理，主要构件、连接件到场，具备施工条件；25日历天内完成图纸设计范围内全部施工内容。

## 服务商资格条件

3.1 本次采购要求服务商须同时具备：

（1）具有建筑工程施工总承包叁级或钢结构工程专业承包三级及以上资质；

（2）项目经理须具有建筑工程专业二级及以上注册建造师资格，且具备有效的安全生产考核合格证 B 证；

（3）具有安全生产许可证；

3.2 联合体：本次采购不接受联合体报价。

3.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同包报价，否则相关响应文件均无效。

3.4 人员要求：未经招标人书面同意，中标人不得更换项目经理，否则招标人有权终止合同，由此造成的损失，中标人自行承担并赔偿可能给招标人造成的损失。确需更换时，须报经招标人同意，更换后人员不得低于中标人投标时所报人员资质和技术水平。

## 比选文件的获取

凡有意向的服务商自行在合肥市住房租赁发展股份有限公司（http://www.hfgfgs.com/）下载比选文件及其附件。

## 响应文件的递交

响应文件递交的截止时间为2021年 7 月27日 14 时  30分，服务商的法定代表人或其授权代理人应在递交的截止时间前将响应文件递交至合肥市长江西路460号合房租赁办公区二楼法律审计部（二）（地点）。

## 响应文件启封

2021年 7 月27日 14 时 30分，采购人将于合肥市长江西路460号合房租赁办公区二楼会议室（地点）组织进行响应文件的启封。

## 发布公告的媒介

本次采购公告在合肥市住房租赁发展股份有限公司（http://www.hfgfgs.com/）上发布。

## 采购人联系方式

采 购 人： 合肥市住房租赁发展股份有限公司

地    址： 合肥市长江西路460号合房租赁办公区

联 系 人： 王工

电    话： 0551-62988179

电子邮箱： 114089856@qq.com

2021年 7 月21日

# 服务商须知

- 1. 总则

- 1.1 质量要求

1.1.1本合同包的质量要求：合格。

1.1.2本合同包的安全目标：不发生任何安全事故。

1.2 服务商资格要求

1.2.1服务商应具备承担本合同包服务的资质条件、能力和信誉：见第一章 采购公告第3.1款要求。

1.2.2 注意事项：1.本次招标内容包含图纸设计范围内所有施工内容以及为完成现场施工所涉及的外部协调、交警及市政部门报备审批、夜间施工等各项许可手续办理。费用包含在投标报价范围以内，中标人须无条件执行；2. 本项目位于长江东大街和明光路交口东北角，现场安全文明施工要求较高，项目建筑高度108m，起重吊装施工危险性高、施工难度较大，中标人须按照招标文件时限要求，在中标后编制总体施工方案，涉及危大工程，须编制专项施工方案，妥善考虑现场施工组织、安全保障措施等，所有费用均包含在投标报价范围以内，中标后不予调整；3.中标人施工过程中不得以任何理由要求增加相关费用；确因招标人原因造成的设计变更及工程签证，须按招标人要求办理相关手续，严禁无手续擅自施工；4.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参与同一比选活动，违反规定的，相关参选均无。

- 1.3 费用承担

服务商准备和参加比选活动发生的费用自理。

- 1.4 踏勘现场

本次踏勘现场联系人：陈军，13855187078，服务商踏勘现场且费用自理，踏勘现场时间为2021年7月23日上午9点至11点。

- 1.5 分包

不允许分包。

- 2. 比选文件

本比选文件包括：

（1）采购公告；

（2）服务商须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）采购需求；

（6）响应文件格式。

- 3. 响应文件

- 3.1响应文件的组成

响应文件应包括下列内容：

（1）报价函；

（2）法定代表人身份证明及授权委托书；

（3）服务商基本情况；

（4）拟委任的主要人员；

（5）技术方案；

（6）其他材料。

- 3.2 报价要求

3.2.1 报价应包括国家规定的增值税税金，服务商应提供增值税（专用）发票。

3.2.2 服务商应按第五章“响应文件格式”的要求在报价函中进行报价。

3.2.3 本项目设有最高限价，服务商的报价不得超过最高限价，否则其报价将被否决。

3.2.4本项目的报价方式为 总价包干，包工包料 。

3.2.5 报价的其他要求：  /

- 3.3资格审查资料

服务商应按第五章“响应文件格式”的规定提供资格审查资料，以证明其满足要求。

- 3.4响应文件的编制

3.4.1 响应文件应按第五章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

3.4.2 响应文件应当对比选文件有关服务期、响应有效期、质量要求、安全目标、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应。

3.4.2 响应文件应当对比选文件有关交货期、响应有效期、质量要求、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应。

3.4.3响应文件的制作应满足以下规定：

（1）响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并按第五章“响应文件格式”的要求进行签名和（或）盖章。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由服务商的法定代表人或其授权的代理人签名或盖单位章。

（2）响应文件胶装正本一份，胶装副本一份，盖章扫描电子版文件一份（光盘或U盘）。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本文件为准。

（3）响应文件的正本与副本应分别装订。

- 4. 响应文件的递交

- 4.1响应文件的密封和标记

4.1.1响应文件正、副本应密封包装在一个封套内，封套上注明：

服务商名称：

合肥市住房租赁发展股份有限公司东方大厦钢结构工程施工项目响应文件

在 2021 年 7 月 27 日 14 时 30 分（递交响应文件的截止时间）前不得开启。

4.1.2未按上述条款要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

4.1.3响应文件递交地址：现场送达或邮寄至“合肥市蜀山区长江西路460号合房股份办公楼二楼法律审计部（二）王凯收，电话：15155928701”

- 5. 启封

- 启封时间和地点：采购人在规定的响应文件递交截止时间（启封时间），按照第一章“采购公告”的规定进行启封。

服务商若未派法定代表人或其委托代理人出席启封活动，视为该服务商默认启封结果。

- 6. 评审

- 6.1评审小组

评审由采购人自行组建的评审小组负责。评审小组人数：3人（单数）。

- 6.2评审

6.2.1评审小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

6.2.2评审完成后，评审小组应向采购人提交书面评审报告和成交候选人名单。评审小组推荐成交候选人的人数为：2人。

- 7. 合同授予

7.1成交候选人履约能力审查

成交候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，将在发出成交通知书前提请原评审小组按照比选文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.2成交通知

确定成交人后，采购人将电话通知各服务商比选结果。

7.3签订合同

采购人和成交人应在成交通知书发出之日起30日内，根据比选文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件的，采购人取消其成交资格；给采购人造成的损失的，成交人还应予以赔偿。

- 8. 纪律和监督

服务商不得相互串通报价或与采购人串通报价，不得向采购人或评审小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义报价或以其他方式弄虚作假骗取成交；服务商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

- 9 投诉

9.1 服务商或其他利害关系人认为比选活动不符合法律法规规定的，可以自知道或应当知道之日起10日内向有关监督部门投诉。投诉应有明确的请求和必要的证明材料。

9.2 监督部门及联系方式：合肥市住房租赁发展股份有限公司纪检室：0551-62988607。

- 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：成交人如因自身原因不按规定与比选人签订合同或未按合同约定履行义务，或将中选项目的转让（转包）及分包给他人。采购人视情节有权取消其成交资格、与之解除合同，在评审小组推荐的成交候选人中另择合同授予人或重新组织比选。由此造成的一切损失（含二次比选组织费用、人员工资、工期延误等）均由成交人承担。

# 评审办法

- 1. 评审方法

- 本次评审采用经评审的最低价法。评审小组对满足比选文件实质性要求的响应文件，按照评审价由低到高的顺序依次推荐成交候选人。如报价相同的，按照评审办法前附表中的规定确定成交候选人顺序。

- 2. 评审程序

- 2.1 初步评审

- 评审小组对服务商名称、资格条件、报价内容、服务期、质量要求、安全目标等其他实质性要求进行评审，有一项不符合评审标准的，评审小组应否决其响应文件。

- 2.2 报价评审

- 评审小组对评审价排序，评审价由低到高的顺序依次推荐成交候选人。

# 合同内容

发包方（以下简称甲方）：

法定代表人：

住所：

承包方（以下简称乙方）：

法定代表人：

住所：

为明确责任，保障双方的利益，保证工程顺利进行，根据《中华人民共和国民法典》等法律法规，经双方友好协商，在双方完全清楚、理解本合同条款的基础上，就乙方承包甲方合肥市住房租赁发展股份有限公司东方大厦钢结构工程施工项目根据本工程的具体情况，签订本施工合同。

第一条 工程概况

1.1工程名称：                .。

1.2工程地址：                      。

1.3工程内容：                      。

1.4其他约定：                     。

第二条 工程承包范围和承包方式

2.1承包范围：                 。

2.2承包方式：

按照本工程招标要求，在承包范围内乙方承担包工包料、包工期、包质量、包安全文明等全部责任和风险，除甲方提出的设计及其它变更以外，一律不再增加工程造价。

第三条 合同文件的组成

3.1本合同与合同附件；

3.2招标文件与答疑材料；

3.3投标文件与附属资料；

3.4图纸与标准、规范；

3.5双方有关本工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

第四条 文件的送达

4.1甲方联系方式

4.1.1邮寄地址：           ；

4.1.2联系人：            ；

4.1.3电话：            ；

4.1.4微信：           ；

4.1.5电子邮箱：           。

4.2乙方联系方式

4.2.1邮寄地址：           ；

4.2.2联系人：           ；

4.2.3电话：           ；

4.2.4微信：           ；

4.2.5电子邮箱：           。

4.3上述地址为双方的有效送达地址和联系方式，双方可采用包括书面邮寄、微信或电子邮箱方式送达文件、通知等。

4.4上述地址和联系方式可作为未来双方诉讼时人民法院送达使用，双方也均同意人民法院按照上述电话、微信或电子邮箱进行电子送达。

4.5一方的上述地址和联系方式发生变动，应在变动之日起3日内书面通知对方，否则应自行承担无法送达的法律后果，邮寄送达的，自邮件被退回之日即视为送达，电子送达的，自文件发出后即视为送达。

第五条 双方驻工地代表及职责

5..1甲方代表：            ，联系方式           。

5.2乙方代表（项目经理）：             ，联系方式           。

5.3甲方职责

5.3.1 检查施工质量和工艺质量，对不按合同要求和程序施工的行为有权要求停工。

5.3.2 控制工程的进度和工程成本，对安全、文明施工管理和督促。

5.3.3负责现场协调和内外关系协调。

5.3.4 对材料检查和监控，把好材料进场和质量关。

5.3.5乙方进场时，甲方书面就公司制度、工地管理制度及管理人员名单向乙方交底。

5.3.6负责提供乙方施工场地，提供临时水电接口。

5.3.7 对乙方送达的工程联系单、各种报告及时签收或签署意见。

5.3.8 甲方有权要求乙方更换其认为不称职的项目人员，乙方赔偿甲方因此造成的全部损失。

5.4乙方职责

5.4.1外部协调责任：合同签订后负责完成该工程范围内的外部协调工作，派出专业人员掌握现场情况，根据项目实际情况及甲方需求进行协调工作，负责编制相关文件并报主管部门审核。

5.4.2乙方应及时安排工程人员检查现场，对检查发现的问题以书面形式提交给甲方，如乙方未能及时配合检查和发现问题造成工期延误及后续工程质量问题，甲方有权要求乙方在延误日期内支付合同金额日万分之一的违约金。

5.4.3 乙方应按甲方要求承担与其他专业协调配合工作，不得拒绝甲方安排的工作内容，非合同内工作内容乙方可按正常变更签证结算手续进行结算。

5.4.4乙方应严格按照甲方签字确认的施工图纸及相关技术规范、施工规范进行施工，在保证质量及安全的前提下，确保工程的质量和进度。如乙方未按规范及图纸要求施工造成的一切损失由乙方承担。如甲方检查施工质量达不到合同和规范要求，乙方需无条件返工整改，直至满足规范要求为止。如发生拒绝整改情况或三次以上发生较严重质量问题，甲方有权单方解除合同并要求乙方支付合同总价款10%的违约金。

5.4.5在整个项目竣工后，乙方必须负责该工程通过甲方验收，在项目交付前，乙方必须确保该工程及时通过相关政府主管部门的审核验收。

5.4.6乙方签订合同   日内提供施工组织设计报甲方，并有可靠的质量、进度、安全保证措施，经甲方批准后执行。

5.4.7乙方必须服从甲方的监督，遵守甲方工地管理制度，如发生配合上的严重问题且不听从甲方人员的指令，或严重违反甲方工地管理制度的情况，每发生一次，乙方应向甲方支付合同总价款1‰的违约金。

5.4.8乙方的施工管理应实行定员、定岗制度，乙方在工程施工期间不得随意调换项目经理，如乙方在施工期间随意调换项目经理而又未征得甲方同意的，甲方有权要求乙方改正，拒不改正时乙方应向甲方支付合同总价款日万分之一的违约金。

5.4.9对已完工程但未竣工验收及未交接的工程，乙方负责成品保护，一切偷盗及损伤均由乙方负责。对甲方其他成品工程不得损坏，否则照价全额赔偿或无偿修复。

5.4.10 乙方应参加甲方组织的协调会议，积极协调解决工程中出现的问题；积极配合甲方举办的各种活动。在接到甲方电话或书面指令后三个小时内不与甲方现场管理人员协调处理问题，每发生一次，乙方应向甲方支付合同总价款万分之一的违约金（特殊情况除外）。

5.4.11对工程资料如实填写、收集并负责完整归档。在执行合同期间，乙方对所有发生工程量签证依据的数量、承包范围、工作内容必须属实，如发现签证单内容有假记录、串谋作弊等行为，甲方有权不予结算款项。同时甲方有权终止合同，责令乙方退场，另选施工单位。

5.4.12乙方提供的竣工与结算资料应准确、完整，如与实际不符，每发现一处应向甲方支付合同总价款1‰的赔偿金。

5.4.13乙方施工完毕或中途退场，应在接到甲方书面通知之日起3 日内，负责将其所有施工人员、施工机械、机具撤离甲方工地；逾期未撤离的，甲方有权采取任何强制措施，强行责令乙方退场，所发生的费用（包括垫付的工人工资等费用）在乙方工程款中扣除，由此造成的经济损失和法律后果均由乙方完全承担，与甲方无关。

5.4.14乙方不得雇佣18岁以下不宜从事建安工程施工的作业人员，否则一切责任由乙方自行承担。

5.4.15乙方不得将承包范围内的工作转包给他人，否则，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付承包总价20%的违约金，给甲方造成损失的，承担因此造成的全部赔偿责任。

5.4.16乙方施工中每天做到工完料清，工程竣工后的场地清理，如在工程竣工验收时，乙方施工的残留垃圾未能及时清理，甲方有权聘请其他人员清理，相关费用从乙方工程款中扣除。

5.4.17乙方有责任及时了解政府主管部门与工程有关的政策变化，并及时反馈给甲方，当地政府对于智能化验收有新要求、新文件，乙方有责任及时以书面形式通知甲方。

第六条 工期

6.1总日历日期：     天，详细进度按建筑工程进度紧密跟进，保证同步完工。

6.2开工日期：      年    月     日，以甲方提出的开工日期为准。

6.3竣工日期：      年    月     日。以甲方提出的竣工日期为准。

6.4进度计划

6.4.1甲乙双方签订合同后，乙方在进场前   日内提供详细的施工进度计划和质量控制方案报甲方，并有可靠的质量、进度、安全保证措施，经现场甲方批准后执行。

6.4.2乙方必须配合甲方其他工程项目（若有），接受甲方对进度的检查、监督。

6.5开工及延期开工

6.5.1 乙方应当按照协议书约定的开工日期开工。乙方不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前   天，以书面形式向甲方提出延期开工的理由和要求。甲方应当在接到延期开工申请后  天内以书面形式答复乙方。甲方在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意乙方要求，工期相应顺延。甲方不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

6.5.2 因甲方原因不能按照协议书约定的开工日期开工，甲方应以书面形式通知乙方，推迟开工日期，并相应顺延工期。

6.6工期管理

总工期要求：工程施工过程中，乙方应随时根据甲方进度的要求，调整人员、材料、设备等资源，以保证按甲方指定的竣工日期前完成所有系统的安装调试工作，并达到竣工交付标准。

6.7工期延误

6.7.1由于乙方原因造成不能按约定工期竣工的，应赔偿甲方由于拖延工期所带来的损失，损失费的计算方法为每拖延一天按总造价的3‰计算；按双方确定的进度计划延误工期违约金累计额超过合同总价的5%时，甲方有权通知乙方单方解除合同，由此造成的一切责任由乙方承担。

6.7.2若乙方工程工期明显与进度计划不符，甲方可要求乙方赶工，若乙方在收到甲方通知后三天内无明显改进，或乙方无能力承担工程任务，甲方有权增派或改派其他施工单位，由此增加的承包价差由乙方承担，在其工程款中扣除。

6.7.3如遇下述情况：⑴ 开工前甲方不能按时交出场地、接通水电；⑵ 甲方重大设计变更通知；⑶ 不可抗力严重影响施工；⑷其它等可能延误工期的原因由乙方向甲方在24小时办理延期签证，否则甲方不予认同工期延误。

第七条 工程质量要求

7.1质量要求：         。

7.2乙方工程实施过程中应做好与前期工程的交接和工程实施条件准备，配合甲方对进场设备材料的验收、隐蔽工程检查验收和过程检查、工程安装质量检查，系统安装调试完成后的自检，试运行。

7.3隐蔽工程乙方必须提前通知甲方进行检查验收、并经甲方签字确认，未经验收确认，不得实施隐蔽作业。

7.4工程竣工验收交付之前，甲方有权多次组织本公司专业人员及有关单位对工程质量进行全面检查验收，对检查过程中发现的质量问题，乙方必须在限定的期限内整改完毕，达到本合同约定的质量标准。

第八条 材料管理

8.1乙方提供的施工材料满足国家、地方有关质量技术标准、规范、规则要求。

8.2所有进场材料要有产品合格证及相关资料，并及时报送资料甲方。

8.3所有进场材料必须甲方驻现场代表检查认可后方可使用，进场验收应有书面记录，并甲方驻现场代表签字，未经进场验收合格的材料和设备不得在工程上使用。

8.4检验与试验：材料的取样、送检，均需甲方现场代表在场，现场记录并签字。

8.5乙方不得任意变更合同中所有设备，如果乙方未经甲方认可私自更换（包括品牌和型号），一经发现，乙方除按照甲方要求整改以外，另外对乙方处以所更换设备价

第九条  竣工验收交付管理

9.1工程施工完毕，乙方必须先进行自检，自检合格达到验收标准后，乙方向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告报甲方组织初验，初验合格并正常连续试运行叁个月后，方能报监理方、甲方正式验收。

9.2甲方收到竣工验收报告后   天内组织验收，并在验收后给予认可或提出整改意见。如初次验收未通过，乙方应按甲方整改意见整改完成后再次申报，直至工程质量达到设计要求和技术规范、标准的规定。若乙方未能在限期内整改完毕或虽经整改完毕但经甲方第二次验收仍不合格的，甲方有权单方解除合同，乙方承担由此造成一切损失。

9.3工程竣工正式验收合格，甲方正式验收通过日期（甲方签字认可）为实际竣工日期。

9.4工程竣工验收交付之前，甲方有权多次组织本公司专业人员及有关单位对工程质量进行100%全面检查验收，对检查过程中发现的质量问题，乙方必须在限定的期限内整改完毕，达到本合同约定的质量标准。

9.5乙方应根据甲方要求合理安排，对操作人员进行免费培训（提出培训计划、培训时间、人数等具体安排），使运行管理人员具备独立操作能力。

9.6工程竣工，乙方应向甲方提供完整的竣工验收资料一式三份，包括：

9.6.1 竣工报告（含设备进场验收单、工程变更单）；

9.6.2 系统设备使用说明书（含操作说明及日常维护手册）；

9.6.3系统竣工图。

9.7、工程竣工应及时办理交接，乙方必须按甲方规定的程序进行工程交接，并及时完善交接手续，保证交接清单内容齐全真实。

第十条 安全文明施工管理

10.1搞好现场环境与文明施工。

10.2加强安全意识，搞好安全防护。人员进场做好安全教育工作，及时做好书面安全交底及安全措施工作，严格按照现行有关安全操作规程施工，执行公司和工地有关安全生产制度（处罚标准），电工、机械工等专业工种必须持证上岗，用电机具要专人管理专人操作，若违反规定造成工作事故全部由乙方负责。

10.3乙方对施工安全承担全部责任，且承担一切费用。

10.4由于乙方原因导致的安全事故，造成任何第三人伤害，乙方承担一切责任。

10.5乙方必须做好防火、防盗工作。

第十一条 工程价款支付办法

11.1工程合同总价款暂定：      元，大写         元整。

11.2主要钢结构构件、连接件进场并经监理验收合格后，支付至合同价的40%；

工程完工并验收合格后，支付至合同价的85%；.审计完成后付至审计价款的97%，余款3%待质保期满后一个月内付清（无息）。

11.3支付方式：转账。

乙方指定收款账户如下:

开户名称：                          。

开户行：                            。

账户：                              。

11.4乙方按照甲方要求为甲方开具发票并送达甲方后，经甲方结算流转审核完毕后向乙方支付款项。

第十二条 工程变更、签证管理办法

12.1工程变更

12.1.1所有工程变更均须得到甲方的同意才能进行，乙方必须办理变更手续，提交变更审核表，并经甲方书面签字确认，作为竣工验收和结算依据，否则甲方有权要求乙方拆除擅自变更部分工程项目，所有费用由乙方负责，并赔偿甲方由此造成的所有损失，延误工期不予顺延。

12.1.2甲方提出变更要求乙方须执行，如发生经济和工期变更，经甲方核实后按实办理变更手续，乙方如果不执行，视为违约，应向甲方支付合同总价款1%的违约金。

12.2 工程签证

12.2.1签证应本着实事求是的原则，所有签证单必须对应合同条款、设计交底、各类经审核确认的通知单等有效书面正式文件作为签证依据，并在签证单中注明，否则为无效签证。

12.2.2工程签证均须甲方代表共同签字认可生效；所有签证必须有甲方签发的书面指令依据；否则均视为无效签证，结算时不予认可。

12.2.3计量签证单乙方应至少提供给甲方两份原件。

12.2.4如乙方不及时递交签证或签证存在明显的误报、虚报，或乙方无理要求甲方代表按照乙方的意见进行签证，甲方有权不予确认。

12.3本合同约定之外的工程签证变更手续，施工单位应严格按照《合肥市住房租赁发展股份有限公司项目设计变更与签证管理制度》（试行）施行。

第十三条 工程保修

13.1质保期  2  年，按竣工正式验收合格签字之日起计算，除不可抗拒因素或人为使用不当因素造成的损坏情况外，乙方均提供免费服务。保修期内每三个月对设备进行一次全面的维护保养。

13.2售后服务响应时间：24小时全天候，白天工作时段4小时内赶到现场处理；工作时段外含夜间12小时内赶到现场；设备需返修，超过一个月未修复，则该设备的保修期相应顺延。

13.3如经历两次（含两次）以上维修，仍不能解决问题，甲方有权另行安排维修，由此引起的一切费用和责任由乙方负责。

13.4乙方负责维修部分的工程，完成后要经甲方验收认可。乙方在负责维修时，乙方应本着工完场清的原则，如维修过程中给甲方造成损失，则乙方应承担相应责任。

13.5保修金返还方式：保修期满后无息支付。甲方有权扣除垫付的维修费用和维修管理费用、乙方未按要求维修而另指定其他单位的维修费用及违约金。

第十四条 履约保证金

在双方签订合同后   日内，乙方向甲方提交履约保证金       元。履约保证金在工程竣工交付后结算时无息退还。

第十五条 其他

15.1本合同经双方签字盖章后生效；工程竣工保修期结束，竣工结算价款支付完毕前有效。

15.2在履行合同过程中产生争议时向甲方所在地人民法院起诉。

15.3一式   份，甲乙双方各执   份。

15.4下列关于           项目 (项目编号：    ）的招标文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：①招标文件；②乙方提供的投标文件；③服务承诺；④甲乙双方商定的其他文件。

第十六条 补充条款

。

甲方：                               乙方：

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人：

签订时间：                           签订时间：

# 响应文件格式

______________________________(项目名称)     合同包比选

响  应  文  件

服务商：            (全称、盖单位章)

年        月         日

目     录

一、报价函

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、服务商基本情况

四、拟委任的主要人员

五、技术方案

六、其他材料

一、报价函

(采购人名称)：

1．我方已仔细研究了      (项目名称)比选文件的全部内容，愿意以人民币(大写)     (小写：¥       )的总报价， 总报价包括材料（主要及辅助材料）及设备的生产（购买）、包装、运输、装卸、加工（含加工过程中的主要及辅助材料损耗）、施工（含施工过程中的主要及辅助材料损耗）、检测、验收、维保、外部协调、利润、税金、安全经费、文明施工费、临时设施费、环保费及其他相关施工措施费用和技术措施费用、规费等全部费用。 服务期           ，按合同约定实施和完成相关服务，质量目标达到     ，安全目标达到     。

2．我方承诺在响应有效期内（90天）不修改、撤销响应文件。

3．如我方成交：

(1)我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2)我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同任务。

4．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6．我方理解，你方不一定接受任何报价。同时也理解，你方不负担我方的任何报价费用。

服务商：                     (盖单位章)

法定代表人或委托代理人：        (签名)

地址：

网址：

电话：

电子邮箱：

年      月       日

二、法定代表人身份证明及授权委托书

2-1 法定代表人身份证明

服务商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：                   性别：      年龄：        职务：

系                              (服务商名称)的法定代表人。

附：法定代表人身份证正反面复印件

特此证明。

服务商：                 (盖单位章)

年      月      日

2-2 授权委托书

本人             (姓名)系          (服务商名称)的法定代表人，现委托        (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                     (项目名称)响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自授权委托之日起至签订合同之日止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、委托代理人的身份证正反面复印件

服务商：                               (盖单位章)

法定代表人：                               (签名)

身份证号码：

委托代理人：                               (签名)

身份证号码：

年      月    日

三、服务商基本情况

| 服务商名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 电 话 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 职 务 |  | 电子邮箱 |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：在本表后应附企业法人营业执照、资质证书（如有）、授权代理证明材料（如有）及资格审查要求的其他证件复印件。

四、拟委任的主要人员

拟委任的主要人员资历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 专 业 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 公司单位职 务 |  | 拟在本项目 担任职务 |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| __年~__年 |  | 参加过的类似项目名称 |  |  |  | 担任何职 |  | 业主及联系电话 |

注：1、一个人员对应填写一张本资历表。

2、在本表后应附有其有效的身份证、响应文件递交截止时间前一年内连续三个月在服务商本单位的社保缴费记录。所有证件的扫描件均应清晰可辨，否则，将被认为证书无效。

五、技术方案

六、其它材料

服务商认为有必要提供的其他资料。